Nguyễn Hồ Trường Tam_11CNPM2_1150080156

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Thực hiện kiểm thử thủ công đối với ứng dụng Microsoft Photos trên Windows nhằm kiểm tra các chức năng cơ bản khi người dùng xem ảnh, duyệt thư mục ảnh và chỉnh sửa ảnh ở mức cơ bản. Mục tiêu là đảm bảo thao tác mượt, kết quả đúng (đúng ảnh, đúng thay đổi), và ứng dụng không bị treo/đóng đột ngột trong các tình huống sử dụng phổ biến.

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

- Tuần 1: Chuẩn bị môi trường + bộ dữ liệu ảnh/video; viết test case; kiểm thử các chức năng chính (mở ảnh, duyệt ảnh, zoom, rotate, crop, lưu).

- Tuần 2: Kiểm thử tình huống biên/âm (file lỗi, file lớn, tên trùng…); kiểm thử hồi quy nhanh (smoke); tổng hợp báo cáo và ghi nhận bug.

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính/laptop chạy ổn định Windows, có chuột (hoặc touchpad) để thao tác kéo thả; dung lượng trống tối thiểu ~1GB để lưu ảnh test và ảnh xuất ra.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng Microsoft Photos (bản có sẵn trên Windows hoặc bản cập nhật từ Microsoft Store).

- Hệ điều hành Windows: 10 hoặc 11.

- Bộ dữ liệu kiểm thử: ảnh JPG/PNG/BMP/GIF (có thể thêm HEIC nếu máy hỗ trợ), và 1–2 video MP4 để kiểm tra mở nội dung.

c. Nhân sự:

- Nguyễn Hồ Trường Tam đảm nhiệm vai trò Tester (thực thi test case, ghi nhận kết quả, lập báo cáo lỗi nếu phát hiện vấn đề).

d. Đào tạo:

- Ôn lại quy trình kiểm thử thủ công (test case, expected/actual), cách ghi bug report; làm quen nhanh với các chức năng chỉnh sửa cơ bản trong Microsoft Photos.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- Mở ứng dụng / mở ảnh: mở Photos từ Start; mở ảnh bằng double-click (Open with Photos); mở thư mục ảnh (Gallery/Folder).

- Duyệt ảnh: chuyển Next/Previous trong cùng thư mục, kiểm tra ảnh hiển thị đúng thứ tự và đúng nội dung.

- Zoom & Pan: phóng to/thu nhỏ bằng nút/scroll; kéo ảnh khi đang zoom, kiểm tra không bị giật hoặc lệch khung quá mức.

- Xoay ảnh (Rotate): xoay 90°; kiểm tra hiển thị đúng và hành vi khi lưu (lưu đè hoặc lưu bản sao).

- Cắt ảnh (Crop) & chỉnh tỷ lệ: chọn vùng cắt; áp dụng; kiểm tra vùng cắt đúng như thao tác.

- Chỉnh sửa cơ bản (Adjust/Filter/Markup): tăng/giảm sáng, tương phản; áp filter; vẽ ghi chú; Undo/Redo trong chế độ chỉnh sửa.

- Save / Save As (Save a copy): lưu ảnh sau chỉnh sửa; lưu bản sao; kiểm tra tên file trùng, đường dẫn lưu, định dạng xuất (JPG/PNG) nếu có lựa chọn.

- Xóa ảnh: xóa ảnh và kiểm tra ảnh vào Recycle Bin; kiểm tra hành vi khi xóa ảnh đang mở.

- Thoát ứng dụng (Exit/Close): đóng Photos khi đang chỉnh sửa chưa lưu; kiểm tra có cảnh báo/nhắc lưu hợp lý.

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Sau khi thực hiện một nhóm test (hoặc sau khi thay đổi cài đặt/ cập nhật ứng dụng), chạy lại bộ kiểm thử nhanh (smoke) gồm: mở ảnh -> chuyển ảnh -> zoom -> rotate -> crop -> save a copy để đảm bảo các chức năng chính không bị ảnh hưởng.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Đồng bộ/backup sâu với OneDrive và các tính năng liên quan tài khoản Microsoft.

- Các tính năng nâng cao (nhận diện khuôn mặt/People, tạo album tự động, tìm kiếm thông minh nếu có).

- Kiểm thử hiệu năng ở quy mô lớn (hàng chục nghìn ảnh) và kiểm thử bảo mật.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan gồm: phạm vi đã kiểm thử, số lượng test case (Pass/Fail), lỗi nổi bật và nhận xét/đề xuất cải thiện.

b. Báo cáo lỗi:

- Mỗi lỗi ghi rõ: tiêu đề lỗi, môi trường (Windows 10/11), bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, mức độ nghiêm trọng và ảnh minh họa

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Thiết bị chạy ổn định; màn hình hiển thị bình thường; đủ dung lượng lưu bộ dữ liệu kiểm thử và file xuất ra.

b. Phần mềm:

- Microsoft Photos hoạt động bình thường; quyền truy cập thư mục ảnh được cấp; bộ dữ liệu ảnh/video kiểm thử đầy đủ và không bị thiếu file.

c. Nhân sự:

- Người kiểm thử thực hiện đúng theo test case và ghi nhận kết quả đầy đủ, trung thực.

d. Đào tạo:

- Nắm cách phân biệt Expected/Actual; biết cách chụp màn hình/ghi chú để minh chứng khi báo lỗi.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Môi trường kiểm thử đã thiết lập xong (Windows + Photos).

- Bộ dữ liệu ảnh/video phục vụ kiểm thử đã chuẩn bị đầy đủ.

- Danh sách chức năng và test case cơ bản đã xác định trước khi thực thi.

b. Tiêu chí ra:

- Thực hiện xong toàn bộ test case trong phạm vi; có thống kê Pass/Fail.

- Không còn lỗi mức nghiêm trọng cao (Critical/Blocker); các lỗi còn lại đã được ghi nhận rõ trong báo cáo.

- Hoàn thành báo cáo tổng kết và nộp kèm danh sách lỗi